OBR-2

Ponudnik: _____________________________________________________

Naročnik:  OBČINA BREŽICE, CPB 18, 8250 Brežice

PONUDBA

Št.: _______________________

Obveščamo vas, da smo proučili razpisno dokumentacijo ter smo pripravljeni sprejeti vse pogoje in  po njih izvesti javno naročilo »Dobava membranskega nadkritja (tende) za grajsko dvorišče« za znesek:

| 1 | Ponudbena cena brez DDV |  | EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Popust __________ % |  | EUR |
| 3 | Skupaj 1 – 2 (brez DDV) |  | EUR |
| 4 | DDV ___ % |  | EUR |
| 5 | Končna ponudbena cena z DDV ( 3 + 4 ) |  | EUR |

(točka 5 z besedo:………………………………………………………………………………..)

Izjavljamo da,

- V kolikor bo naša ponudba sprejeta, smo pripravljeni z deli pričeti v roku petih (5) dni po sklenitvi pogodbe (predvidoma 3. 5. 2016) ter do 6. 6. 2016 dobaviti en segment membranskega nadkritja in izvesti vse temelje in do 30. 4. 2017 dobaviti preostala dva segmenta membranskega nadkritja.

- Strinjamo se, da smo vezani s to ponudbo najmanj do ____________ (opomba: opcija ponudbe je najmanj do 13. 7. 2016 oz. za 90 dni daljša od roka za predložitev ponudb, če se le ta spremeni), oziroma je ponudba lahko od vas sprejeta v kateremkoli roku pred iztekom tega roka.

- Strinjamo se s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije.

- Strinjamo se, da se ponujeni % popusta upošteva tudi pri določitvi končne cene v primeru zmanjšanega obsega del skladno z določili razpisne dokumentacije.

- Strinjamo se, da je neto cena ponudbe fiksna in dokončna do zaključka izvedbe javnega naročila, ter da nismo upravičeni do podražitev.

Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, ki jo oddajamo za javno naročilo »Dobava membranskega nadkritja (tende) za grajsko dvorišče« (Portal javnih naročil, št.: NMV2317/2016).

Datum: ______________________                Žig                  Odgovorna oseba ponudnika:

__________________________

Obvezni prilogi:

- Popis del s količinami na zgoščenki

- Tiskan izpis elektronsko izpolnjenega popisa del s količinami – vsaka stran žigosana in parafirana v spodnjem desnem kotu.