VZOREC POGODBE

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACJE ZA PROJEKT OPTIMIZACIJA VODOVODNEGA SISTEMA BREŽICE

ki jo dogovorita in skleneta

OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, davčna številka SI34944745, matična številka 5880173000, TRR: 01209 - 0100008385 UJP Krško, ki jo zastopa župan Ivan Molan, v nadaljevanju naročnik

in

_____________________________, _____________________________ ,davčna številka

_______________, matična številka _______________, ki ga zastopa direktor/ica _____________________________ , v nadaljevanju izvajalec

UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzema v izvajanje dela:

IZDELAVA DPP, DGD in PZI projektne dokumentacije za projekt OPTIMIZACIJA VODOVODNEGA SISTEMA BREŽICE.

Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti:

- po osnovni ponudbi izvajalca št. ______________ z dne ____________, ki je priloga 1 k tej pogodbi,

- v skladu z razpisnimi pogoji, ki so sestavni del te pogodbe in

- v skladu z obstoječo projektno dokumentacijo:

- DIIP : Optimizacija vodovodnega sistema Brežice, SL CONSULT d.o.o., September 2024

- PZI – Rekonstrukcija vozišča z izgradnjo površine za pešce in kolesarje ter avtobusnih postajališč ob državni cesti R1-220/1334 Med Brežicami in Spodnjo Pohanco, številka projekta PZI-888/22, Dolenjska projektiva d.o.o., Kočevarjeva ulica 4, 8000 Novo mesto, november 2023 (navezava)

- PZI – Obnova ceste LZ 026401 – Rim.c. (M.Petrol-Dvorce) z dograditvijo pločnika v naselju Čatež ob Savi, številka projekta PZI-227/24, SAVINJAPROJEKT d.o.o., Šlandrov trg 20a, 3310 Žalec (navezava)

v skladu s projektno naloga za izdelavo DPP, DGD in PZI projektne dokumentacije za projekt OPTIMIZACIJA VODOVODNEGA SISTEMA BREŽICE št. zadeve 3550-23/2024, z den XX.05.2025 (v nadaljevanju projektna naloga).

Pogodba se sklepa na podlagi pravnomočne odločitve o izboru št. -------------- z dne --------------- (pravnomočnost: ------------).

Investicija je del »Dogovora za razvoj regij« in jo bo delno financirala Evropska unija. Operacija se izvaja v okviru javnega poziva Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj in sicer prve dopolnitve povabila razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dopolnitev dogovora za razvoj regij, s specifičnim ciljem RSO2.5 – spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri z urejanjem vodovodnih sistemov nad 10.000 prebivalcev.

Naročilo se krije iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00734 – Optimizacija vodovodnega sistema Brežice " (NRP OB009-24-0018 – Optimizacija vodovodnega sistema Brežice).

PREDMET IN OBSEG POGODBE

2. člen

Predmet te pogodbe je izdelava projektne dokumentacije za izvedbo projekta optimizacije vodovodnega sistema Brežice in sicer:

- projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP): Optimizacija vodovodnega sistema Brežice,

- projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD): Optimizacija vodovodnega sistema Brežice in

- projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI): Optimizacija vodovodnega sistema Brežice.

Dokumentacija, ki se oddaja, mora biti izdelana na nivoju PZI za vzdrževalna dela v javno korist.

- člen

Projektno dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe, bo izvajalec izdelal skladno z določili:

- Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 - ZZNŠPP, 78/23 - ZUNPEOVE, 95/23 - ZIUOPZP, 121/23 - skl. US, 131/23 - ZORZFS, 133/23, 85/24 - ZAID-A) v nadaljevanju GZ,

- Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23),

- Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18, 199/21 - GZ-1),

- Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 49/20 - ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP, 121/21, 132/23)

- ter ostalih smernic in predpisov, ki bi na kakršen koli način urejali gradnjo komunalne infrastrukture.

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi vse ostale zakonsko zahtevane študije, izkaze, načrte elaborate, predračun, popis del in podobno, ki so potrebne za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev upravnih dovoljenj v skladu s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov.

- člen

Izvajalec preda naročniku en (1) digitalni izvod končne naročene dokumentacije (DPP, DGD in PZI) v pregled in potrditev. Izvajalec je dolžan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naročnika, skladno z roki iz opredeljenimi v projektni nalogi. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo, skupaj s stališči do pripomb, je dolžan dostaviti v dogovorjenem roku.

Projektant mora za vsak odsek dostaviti v pisni in digitalni obliki en (1) usklajen končni izvod DPP, dva (2) usklajena končna izvode DGD projektne dokumentacije v papirnati in digitalni obliki ter štiri (4) usklajene končne izvode PZI projektne dokumentacije v papirnati obliki in eden (1) v digitalni obliki. V vsak pisni izvod se za uvodno stranjo doda pregledna situacija celotnega projekta z označenim obravnavanim odsekom. Na zahtevo naročnika projektant preda dodatna dva (2) izvoda DGD in PZI projektne dokumentacije v papirni in/ali elektronski obliki za odsek v kolikor se izkaže dodatna potreba.

Priložiti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah naročnika.

V digitalni obliki (USB ključek) se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape s posameznimi načrti, v katerih je:

- tekst v formatu .pdf, .doc, .docx;

- risbe* v formatu .dwg in tudi v formatu .pdf, risbe naj vsebujejo DOF podlago,

- ocena vrednosti investicije v formatu .xls;

- celotni elaborat s pravilnim vrstnim redom vsebin v eni skupni datoteki v .pdf formatu. Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

Izbrani materiali in tehnične rešitve morajo upoštevati določbe Zakona o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 21/25).

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Obveznosti naročnika so:

- sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo.

- pravočasno zagotoviti in posredovati vse potrebne podatke in dokumentacijo, s katero razpolaga in ki je potrebna za izdelavo predmetne projektne dokumentacije.

- skladno s to pogodbo izpolnjevati finančne obveznosti.

- tekoče spremljati in nadzirati izvajanje pogodbenih del.

- spoštovati moralne avtorske pravice avtorja.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Obveznosti izvajalca so:

- Pogodbena dela opraviti vestno, strokovno pravilno, v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, standardi in normativi, ki urejajo področje projektiranja, in na način, ki bo za naročnika najbolj gospodaren, pri čemer bo upošteval zlasti:

    - Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo

    - Gradbeni zakon in na podlagi tega zakona izdane predpise,

    - Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Brežice,

    - Upoštevati načela DNSH

    - Tehnični pravilnik o oskrbi s pitno vodo na območju občine Brežice ,

    - Pravilnik o geodetskem načrtu,

    - Zakon o cestah in na podlagi tega zakona izdane predpise,

    - Uredbo o zelenem javnem naročanju,

    - Predpise navedene v 3. členu te pogodbe.

- Ščititi interese naročnika in zagovarjati vse njegove utemeljene interese.

- Pogodbeno nalogo izvršiti v pogodbenih rokih in v korist naročnika.

- Pogodbenim predstavnikom naročnika kadarkoli omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih del in upoštevati njihova navodila o posameznih vprašanjih.

- Sodelovati pri reviziji oz. recenziji projektne dokumentacije, v vseh morebitnih upravnih postopkih za izdajo upravnih dovoljenj ter izvršiti vse korekcije projektne dokumentacije po utemeljenih zahtevah brez dodatnih stroškov za naročnika.

- Napake oz. pomanjkljivosti odpravljati v fazi izdelave projektne oz. tehnične dokumentacije, pridobivanja upravnih dovoljenj, izgradnje in tehničnega pregleda.

- Tekoče obveščati naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzeti obveznosti.

- Naročnika pravočasno seznanjati z vsemi potrebnimi informacijami (posebnosti projektnih pogojev in podobno) v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije, ki bi lahko imele za posledico zastoj pri izvedbi del po tej pogodbi.

- Usklajevati se z naročnikom ves čas izdelave projektne dokumentacije. V ta namen se naročnik in izvajalec dogovorila za redne in izredne koordinacijske sestanke.

- Upoštevati projektno nalogo.

- Na lastne stroške in v roku, sporazumno določenem med pogodbenima strankama, izvesti vse spremembe in popravke projektne dokumentacije vključno z dopolnitvami projektne dokumentacije, če se ugotovi, da je glede na predmet in obseg pogodbe pomanjkljiva.

- Pri projektiranju obnove ceste predvideti vrsto in količino materialov, ki bodo nastali pri obnovi in so primerni za recikliranje ali ponovno uporabo, in način njihovega recikliranja ali ponovne uporabe v posameznih elementih ceste, ki se obnavlja.

- Za vsak predlog spremembe projektne dokumentacije, za katerega misli, da je smotrn in ni v skladu s projektno nalogo, priskrbeti soglasje naročnika.

- Po potrebi in na zahtevo naročnika organizirati in izvesti javno predstavitev predmeta naročanja.

- Naročniku pojasniti projektne oziroma tehnične rešitve na predhodno dogovorjenih koordinacijskih sestankih.

- Aktivno sodelovati z naročnikom v času izdelave projektne dokumentacije in po zaključenih delih po tej pogodbi in sicer na vseh morebitnih sestankih oz. dogodkih na poziv naročnika.

- Ažurno (v zahtevanem roku) posredovati odgovore na vprašanja interesentov v fazi oddaje gradbenih del ter izvajalcev del na izgradnji ter posredovati rešitve in detajle, ki niso bili ustrezno obdelani v dokumentaciji.

- Upošteva usmeritve naročnika.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izpolnitev pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolžan o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na obveznosti strank po tej pogodbi, naročnika nemudoma pisno obvestiti. Izvajalec lahko uveljavlja morebitne zahtevke do naročnika iz tega naslova le od dne, ko je naročnik prejel pisno obvestilo izvajalca.

7. člen

Za zavarovanje dobre izvedbe del se izvajalec zavezuje naročniku najpozneje v desetih (10) delovnih dneh od podpisa pogodbe predložiti garancijo banke ali zavarovalnice v višini _________________ EUR oz. 10% vrednosti pogodbenih del z DDV z veljavnostjo za najmanj trideset (30) dni daljšo od roka za dokončanje pogodbenih del.

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

- v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalčevi odgovornosti ali

- v primeru, da z deli ne prične v pogodbenem roku, ali

- v primeru, da v letu 2025 do roka navedenega v pogodbi ne izvede in obračuna dela v pogodbeno dogovorjenem znesku, ali

- izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, ali

- v primeru, da naročnik odstopi od pogodbe po krivdi izvajalca, ali

- če naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu), ali

- v primeru neplačila potrjenih obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev, ki jih ti izkažejo z verodostojnimi knjigovodstvenimi in drugimi listinami, ali

- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu pogodbe ali če izvajalec ne dokonča del v pogodbenem roku, ali

- za poravnavo stroškov in škode, ki bi nastala z nepravočasno izvedbo del ali nekvalitetno izvedbo del oz. izvedbo del v nasprotju s pogodbo, ali

- če zamenja strokovni kader brez soglasja naročnika, ali

- če izvajalec ne dostavi podaljšanja veljavnosti instrumenta zavarovanja do roka, ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru sporazumnega podaljšanja roka, ali,

- če izvajalec ne dostavi ustrezno zvišanje instrumenta zavarovanja do roka, ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru, da se osnovna pogodbena vrednost poveča za več kot 10% zaradi dodatno naročenih del, ali

- če izvajalec v roku predpisanem v 60. členu ZAID ne izpolni pogojev za opravljanje dejavnosti v skladu z določili 14. člena ZAID, kar je podlaga za enostransko prekinitev pogodbe brez posledic za naročnika, ali

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja izvajalca ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima izvajalec sedež, ali

- v vseh drugih primerih, ko izvajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti.

Če se v času trajanja izvedbe pogodbe spremenijo določila te pogodbe, lahko naročnik zahteva temu ustrezno spremembo finančnih listin za dobro izvedbo del.

STROKOVNI KADER

8. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo za izvedbo predmetna te pogodbe zagotovil sodelovanje naslednjih strokovnih kadrov:

| Vodja projekta |  |
| --- | --- |

Naročnik zahteva, da pri vseh fazah projekta, vključno s sodelovanjem na sestankih, prisoten vodja projekta naveden v tem členu pogodbe. Izvajalec mora pred vsako morebitno zamenjavo vodje projekta v teku izvajanja pogodbe o tem obvestiti naročnika. Vsak nov vodja projekta mora izpolnjevati vse pogoje, ki so bili določeni za prvotni strokovni kader. Kjer je izpolnjevanje pogojev vezano na točno določen datum, se upošteva datum, ko je izvajalec naročniku podal predlog za zamenjavo strokovnega kadra.

V primeru nespoštovanja navedenega je to lahko razlog za prekinitev pogodbe in unovčitev garancije za dobro izvedbo del.

PODIZVAJALCI

9. člen

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvedel brez podizvajalcev.

S PODIZVAJALCI

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci:

- -------------------, davčna številka:--------------, matična št: ---------------, ki ga zastopa ------------------------, ki zahteva/ne zahteva neposrednega plačila za izvedbo --------------------------.

Obveznosti se izvedejo v rokih in obsegu, kot je to določeno s pogodbo, sklenjeno med ----------------------------------- v skupni vrednosti --------------------  EUR brez DDV.

Sestavni del te pogodbe za posameznega podizvajalca so naslednji dokumenti:

- kopije pogodb med izvajalcem in posameznim podizvajalcem s pogodbenim predračunom. Pogodba mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

- osnovne podatke podizvajalca (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe (pogodbeni predračun)

- ter rok za izvedbo teh del.

- soglasje podizvajalca za neposredna plačila, v kolikor podizvajalec to zahteva.

Izvajalec se zavezuje najpozneje v sedmih (7) delovnih dneh od podpisa te pogodbe naročniku dostaviti kopije pogodb med izvajalcem in posameznim podizvajalcem iz prvega odstavka tega člena.

- člen

Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem iz prejšnjega člena te pogodbe, ki to zahtevajo.

Na podlagi zakonske obveze naročnika, pooblastila izvajalca iz prejšnjega odstavka tega člena ter zahteve podizvajalca po neposrednih plačilih, se neposredna plačila naročnika podizvajalcu izvajajo v smislu cesijskih pogodb.

Naročnik bo svoj del obveznosti podizvajalcu plačeval v rokih in na način, ki veljajo za glavnega izvajalca.

- člen

Izvajalec mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, pred spremembo oz. uvedbo podizvajalca o tem pridobiti pisno privolitev naročnika. Izbrani izvajalec mora v petih (5) dneh po prejemu naročnikove privolitve naročniku predložiti:

- v primeru spremembe podizvajalca - izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,

- zahtevo podizvajalca za neposredna plačila, v kolikor podizvajalec to zahteva,

- kopijo pogodbe med izvajalcem in podizvajalcem s pogodbenim predračunom Pogodba mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

- osnovne podatke podizvajalca (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe (pogodbeni predračun)

- ter rok za izvedbo teh del,

- izjavo podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (obrazec iz razpisne dokumentacije);

- potrdilo o plačanih davkih in prispevkih na dan podpisa pogodbe med izvajalcem in podizvajalcem, če tako zahteva naročnika.

Šele po prejemu dokazil, da podizvajalec izpolnjuje vse pogoje, ki so bili določeni za prvotnega podizvajalca, bo smel podizvajalec pričeti z deli, naročnik in izvajalec pa skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi. Kjer je izpolnjevanje pogojev vezano na točno določen datum, se upošteva datum, ko je glavni izvajalec naročniku podal predlog za zamenjavo oz. uvedbo novega podizvajalca.

Vsa določila te pogodbe veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev.

- člen

Če neposredno plačilo podizvajalcu v skladu z 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-3) ni obvezno oz. ni izvedeno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa oz. situacije pošlje pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje, storitve oz. dobavljeno blago neposredno povezano s predmetnim javnim naročilom. To velja za vse podizvajalce, ki nastopajo pri izvedbi predmeta te pogodbe in niso prejemali neposrednih plačil.

POGODBENA VREDNOST DEL

13. člen

Vrednost pogodbenih del je dogovorjena in vezana na pogodbeni predračun izvajalca s podrobno specifikacijo naročila številka ______________________ z dne ________________, in znaša

| 1 | Pogodbena cena brez DDV |  |  |  | EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  | EUR |
|  | Popust | __________ | % |  |  |
| 3 | Skupaj 1 - 2 (brez DDV) |  |  |  | EUR |
| 4 | DDV |  |  |  | EUR |
| 5 | Končna pogodbena cena z DDV ( 4 + 5 ) |  |  |  | EUR |

(točka 5 z besedo:………………………………………………………………………………..)

Neto pogodbene cene na enoto posamezne postavke iz popisa so fiksne in dokončne do zaključka izvedbe javnega naročila.

Popust iz zgornje tabele velja za vse postavke v pogodbenem predračunu. Popust se obračuna v rekapitulaciji.

NAČIN OBRAČUNA DEL IN PLAČILA

14. člen

Vse poslovanje se vrši v elektronski obliki - izstavitev e-računov.

Dela se obračunavajo po dejansko izvedenih delih opredeljenih v projektni nalogi in pogodbi.

Izvajalec bo posamezna dela obračunal na naslednji način (vse vrednosti se nanašajo na zneske iz priloge I podrobne specifikacije naročila, kot so opredeljeni za posamezno vrsto posla / postavko):

- Izdelavo oz. izvedbo dokumentacije DPP (geodetski načrt obstoječega stanja, idejna zasnova, katasterski elaborat, prenos celotnega posega v naravo, geološko-geotehnične raziskave ter hidrološko-hidravlična študija) bo obračunal v višini 100% pogodbene vrednosti posamezne postavke in sicer po dokončni potrditvi naročnika in predaji posamezne dokumentacije najmanj v elektronski verziji.

- Izdelavo DGD bo obračunal v skladu z napredovanjem del in sicer:

- do izdaje gradbenega dovoljenja v višini do največ 85% pogodbene vrednosti za posamezni odsek,

- po pridobljenem gradbenem dovoljenju bo obračunal razliko do končne vrednosti posamezne postavke.

- Izdelavo PZI bo obračunal v skladu z napredovanjem del in sicer:

- do predaje končnega potrjenega izvoda PZI za posamezen odsek v višini do največ 85% pogodbene vrednosti za posamezen odsek,

- po predaji končnega izvoda celotne PIZ dokumentacije bo obračunal razliko do končne vrednosti postavke.

15. člen

Naročnik bo izvršena dela plačal izvajalcu  na podlagi potrjenih e-računov v skladu z določili iz poglavja "Načini obračunavanja opravljenih del" te pogodbe, pri čemer bo naročnik svoj del obveznosti plačeval tako, da bo nesporni del e-računa plačal trideseti (30.) dan od uradnega prejema dokumenta oz. v skladu z določili te pogodbe.

Obvezne priloge e-računa so:

- specifikacija pogodbenega predračuna, iz katerega je razvidna vsebina in obseg obračunanih del (situacija)

- s strani izvajalca potrjeni računi podizvajalcev,

- s strani naročnika potrjena situacija.

Na e-računu oz. prilogi k e-računu mora biti prikazan tudi skupni znesek za že opravljena dela.

V kolikor ima naročnik pripombe na prejeti e-račun, izvajalcu potrdi nesporni del e-računa v osmih (8) delovnih dneh od njegovega prejema, o spornem delu pa odloči najpozneje v petnajstih (15) dneh od prejema računa in o odločitvi takoj obvestiti izvajalca.

Naročnik izvede plačilo nespornega dela, za grajani del e-računa mora izvajalec naročniku izstaviti e-dobropis. Grajani račun v delu, v katerem je bil ugovarjan, do rešitve ugovora ne šteje za zapadlega.

Za datum prejema e-računa se šteje datum, ko je izvajalec račun pravilno in z ustreznimi prilogami oddal na UJPnet. Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu e-računa.

Za vse morebitne obračunane kazni po tej pogodbi, bo izvajalec naročniku izstavljal e-dobropis v skladu z določili te pogodbe.

Naročnik  bo  nakazal  sredstva na transakcijski  račun  izvajalca  št. ______________________________  pri _______________________________.

V primeru zamude plačila s strani naročnika po potrjenem in zapadlem e-računu je izvajalec upravičen do zakonsko predpisanih zamudnih obresti.

Z namenom gospodarnega ravnanja s proračunskimi sredstvi naročnik lahko, v primeru dobrega likvidnega stanja ter ob predhodnem dogovoru in izstavitvi e-dobropisa poslovnega partnerja v višini najmanj 0,5% od izstavljenega računa, izvede predčasno plačilo.

ZASTAVA ALI ODSTOP TERJATEV

16. člen

Pogodbeni stranki sta izrecno sporazumni, da izvajalec ne bo zastavil ali odstopil terjatve, ki jo ima do naročnika iz naslova te pogodbe, zastavnemu upniku oz. banki za najem kredita ali drugi osebi, brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Stranki soglašata, da zastava ali odstop terjatev, v nasprotju z določilom pogodbe iz prejšnjega odstavka, pomeni kršitev pogodbenih določil, zaradi česar lahko naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 5% (pet odstotkov) od vrednosti pogodbenih del brez DDV.

Pogodbena kazen iz tega člena se obračuna z e-dobropisom k prvemu naslednjemu e-računu.

POGODBENI ROKI

- člen

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih obveznosti v osmih (8) dneh po podpisu pogodbe.

Rok za dokončanje del je  10.3.2026.

Za datum dokončanja del šteje datum pravnomočnosti gradbenega dovoljenja in zapisnika o predaji končnih verzij PZI dokumentacije za vse predvidene faze.

- člen

Če izvajalec zamuja, glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, je o tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka dokončanja, kar se dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi, če se naročnik s podaljšanjem roka strinja.

Izvajalec ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov v skladu z 41. členom Posebnih gradbenih uzanc 2020 (december 2020), v nadaljevanju Gradbene uzance.

Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, se lahko pogodbeni rok podaljša tudi v drugih primerih, če s tem soglaša naročnik in pod pogoji, ki jih določi naročnik.

Podaljšanje pogodbenega roka mora izvajalec zahtevati od naročnika takoj, ko ugotovi katerega od vzrokov navedenih v tem členu, najkasneje pa v roku dveh (2) dni.

Zahteva za podaljšanje pogodbenega roka mora biti strokovno utemeljena  z navedbo števila dni predvidenega podaljšanja pogodbenega roka in vseh posledic, ki jih to podaljšanje povzroči.

V kolikor naročnik v roku desetih (10) dni od vročitve pisnega zahtevka ne poda pisnega odgovora na zahtevo za podaljšanje pogodbenega roka se šteje, da zahtevo zavrača.

V primeru dogovorjenega podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti ustrezno podaljšan finančni instrument za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določili 7. člena te pogodbe. V primeru, da izvajalec ne dostavi podaljšanja finančnega instrumenta za dobro izvedbo del do roka, opredeljenega v aneksu k pogodbi, lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo del, ki jo je naročnik od izvajalca pridobil ob podpisu pogodbe.

POGODBENA KAZEN, POVZROČENA ŠKODA IN DODATNI STROŠKI

19. člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del v dogovorjenem roku ali v sporazumno podaljšanem roku, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen za zamudo del v višini 0,2% (nič cela dva odstotka) od pogodbene vrednosti del brez DDV za vsak zamujeni koledarski dan.

Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10% (deset odstotkov) pogodbene vrednosti del brez DDV.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen za zamudo del ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni iz tega člena pogodbe. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči finančni instrument za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v tridesetih (30) dneh od prejema pisnega zahtevka naročnika.

- člen

V primeru, da izvajalec ne bo izvršil pogodbenih del ali pa jih bo izvršil neustrezno ali nepopolno (da bodo neuporabna oz. bodo povzročila pri naročniku dodatne stroške), jih lahko naročnik na izključno stroške izvajalca naroči pri drugem izvajalcu, v kolikor je predhodno naročnik v celoti izpolnil svoje obveznosti po tej pogodbi, pri čemer je izvajalec naročniku dolžan vrniti zneske, prejete na osnovi te pogodbe, skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva prejema dalje.

ODSTOP OD POGODBE

21. člen

Če med izvajanjem pogodbe pogodbena stranka ne spoštuje dogovorjenih pogodbenih obveznosti, jo nasprotna stranka na to opozori in ji določi primeren naknadni rok za izpolnitev njenih pogodbenih obveznosti. Če do izteka naknadnega roka pogodbena stranka ne izpolni zahteve nasprotne pogodbene stranke znotraj pogodbenih obveznosti, lahko nasprotna pogodbena stranka odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode.

V primeru neplačila s to pogodbo določenega in zapadlega pogodbenega zneska, lahko izvajalec od pogodbe odstopi potem, ko je poprej pismeno opomnil naročnika za izpolnitev njegovih obveznosti; v tem primeru mora naročnik plačati polno ceno za že opravljene storitve.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko pogodbena stranka s strani nasprotne stranke prejme pisno izjavo o odstopu.

- člen

Ne glede na določila prejšnjega člena te pogodbe, ta pogodba preneha veljati, ob upoštevanju določil 29. člena te pogodbe, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

- člen

Izvajalec zase in za svoje pravne naslednike izključno prenaša vse svoje materialne avtorske pravice na delu, ki je predmet te pogodbe, na naročnika in dovoljuje naročniku, da izdelano delo da na voljo javnosti. Izključni prenos materialnih avtorskih pravic na naročnika vključuje tudi prenos pravice predelave in se izvajalec s podpisom te pogodbe zase in za svoje pravne naslednike v korist naročnika odpoveduje tudi pravici do uporabe dela, ki je predmet te pogodbe, v predelani obliki. Izvajalec naročniku izrecno dovoljuje tudi, da vse materialne avtorske pravice na delu, ki je predmet te pogodbe, prenese naprej na tretje osebe.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Pogodbeni predstavnik izvajalca je ______________________.

Vodja gradnje s področja gradbeništva je ______________________.

Pogodbeni predstavnik naročnika je _____Blaž Lipej_________________.

Pogodbena predstavnika dajeta nasprotni pogodbeni stranki vse potrebne podatke v zvezi z izvedbo del ter sodelujeta pri reševanju vseh vprašanj, ki bi se pojavila v toku izvajanja pogodbe, razen, če ni s to pogodbo določeno drugače.

SPREMEMBA POGODBE BREZ NOVEGA POSTOPKA

25. člen

Pogodba se v teku izvajanja lahko spremeni brez novega postopka javnega naročanja, v primerih, kot jih določa ZJN-3 v 95. členu in ta pogodba.

SPREMEMBA POGODBE S POSTOPKOM S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE

26. člen

Naročnik si v fazi izvajanja pogodbe v skladu z določili ZJN-3 pridržuje pravico do izvedbe postopka s pogajanji brez predhodne objave z obstoječim izvajalcem, v kolikor bo tekom izvajanja pogodbe nastopila potreba po novih storitvah, ki so predmet javnega naročila, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev in so te dodatne storitve v skladu z osnovnim javnim naročilom.

RACIONALIZACIJE ALI POCENITVE

27. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da se na predlog izvajalca ali naročnika, v smislu racionalizacije in pocenitve izvedbe pogodbenih del, lahko izvedba posameznih pogodbenih aktivnost spremeni. Predlog racionalizacije ali pocenitve v izvedbi pogodbenih del soglasno potrdijo pooblaščeni pogodbeni predstavniki strank. Za delež racionalizacije oz. pocenitve se zniža pogodbena vrednost.

Izvajalec bo racionalizacije ali pocenitve izvršil na podlagi aneksa k tej pogodbi.

REŠEVANJE SPOROV

28. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri sodišču, ki je stvarno in krajevno pristojno po sedežu naročnika.

RAZVEZNI POGOJ (67.člen ZJN-3)

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma, če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu, izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku trideset (30) dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, ki je predmet te pogodbe. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku trideset (30) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti (30.) dan od seznanitve s kršitvijo.

Ne glede na določila iz prejšnjih odstavkov tega člena, lahko izvajalec naročniku, kolikor bo izvajalec ali njegov podizvajalec v enem od položajev iz prvega odstavka tega člena, v skladu s Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 predložil dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko izvajalec oz. podizvajalec dokažeta svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodbene kazni iz te pogodbe se ne izključujejo.

- člen

Vsaka garancija banke ali zavarovalnice (v nadaljevanju: garancija), ki je opredeljena v tej pogodbi, mora biti brezpogojna, plačljiva na prvi poziv in nepreklicna.

Naročniku mora biti omogočeno, da garancijo v primeru unovčitve predloži v elektronski obliki in pri banki ali zavarovalnici v Sloveniji.

V garanciji ne sme biti zahteve po predložitvi »Izjave Uprave RS za javna plačila / matične banke/zavarovalnice upravičenca«, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje«.

V kolikor bo izvajalec predložil garancijo, ki ne ustreza kriterijem iz te pogodbe ali razpisne dokumentacije, bo naročnik vnovčil garancijo, s katero razpolaga.

Izvajalec, ki bo garancije pridobil pri ustanovah iz tujine, mora h garancij priložiti uradni prevod dokumenta v slovenščino.

- člen

Vsaka sprememba pogodbene obveznosti po tej pogodbi, mora biti narejena v obliki aneksa k tej pogodbi, podpišeta pa ga obe pogodbeni stranki. Določilo velja tudi v primeru višjega zneska po končnem obračunu izvedenih del.

- člen

Pravice in obveznosti pogodbenih strank po tej pogodbi se presojajo v skladu s to pogodbo in razpisno dokumentacijo. Za vse zadeve, za kateri se stranki nista izrecno dogovorili, oziroma ne izhajajo iz razpisne dokumentacije, veljajo določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18).

Gradbene uzance  se za urejanje pravic in obveznosti pogodbenih strank po tej pogodbi ne uporabljajo, razen če je tako določeno v tej pogodbi.

- člen

Pogodba je sklenjena in postane veljavna, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko naročnik prejme zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba velja do izpolnitve vseh obveznosti po tej pogodbi.

Ta pogodba zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

Določila te pogodbe so nična, v kolikor se ugotovi, da je pri pogodbi kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

- člen

Ta pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3) izvode, izvajalec pa en (1) izvod.

Datum: _______________________  		Datum: ________________________

Zadeva: _______________________		           Zadeva: ________________________

IZVAJALEC:                                                         	NAROČNIK:

---------------------			                       	OBČINA BREŽICE

Direktor/ica:              		                                   Župan:

--------------------				            Ivan Molan

______________________________		______________________________